# Tổng quan dự án

## Giới thiệu ứng dụng được kiểm thử (OrangeHRM Demo)

OrangeHRM là một hệ thống quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management System – HRMS) mã nguồn mở, được phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin nhân viên và các hoạt động liên quan đến nhân sự. Hệ thống cung cấp nhiều chức năng quan trọng như quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý chấm công, quản lý tuyển dụng, quản lý nghỉ phép và quản lý hiệu suất làm việc.

OrangeHRM được thiết kế theo mô hình ứng dụng web, cho phép người dùng truy cập và thao tác thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm trên máy cục bộ. Nhờ đó, hệ thống có khả năng hỗ trợ quản lý nhân sự tập trung, giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ, cập nhật và truy xuất thông tin nhân viên.

Trong nghiên cứu này, hệ thống OrangeHRM Demo được sử dụng làm đối tượng kiểm thử. Đây là môi trường thử nghiệm công khai của OrangeHRM, cho phép người dùng trải nghiệm các chức năng của hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Website sử dụng cho quá trình kiểm thử: https://opensource-demo.orangehrmlive.com

## Mục tiêu khi thực hiện bài tập

Mục tiêu của bài kiểm thử là thực hiện kiểm thử chấp nhận (User Acceptance Testing – UAT) [1] đối với chức năng Add Employee trong module PIM (Personal Information Management) của hệ thống OrangeHRM.

Quá trình kiểm thử nhằm đánh giá xem chức năng này có đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản của việc quản lý nhân sự hay không. Cụ thể, việc kiểm thử tập trung vào khả năng của hệ thống trong việc cho phép người quản trị thêm mới hồ sơ nhân viên vào hệ thống một cách chính xác, hợp lệ và đầy đủ thông tin.

Thông qua các kỹ thuật kiểm thử hộp đen như Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA) và Decision Table Testing, các trường dữ liệu quan trọng của form Add Employee sẽ được kiểm tra nhằm phát hiện các lỗi liên quan đến nhập liệu, ràng buộc dữ liệu và logic xử lý của hệ thống.

Kết quả của quá trình kiểm thử sẽ giúp đánh giá mức độ ổn định và tính đúng đắn của chức năng, đồng thời cung cấp thông tin để cải thiện chất lượng phần mềm.

## Công nghệ / Nền tảng của ứng dụng

OrangeHRM là một ứng dụng web được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý nhân sự trong tổ chức, doanh nghiệp. Về nền tảng sử dụng, hệ thống được triển khai theo mô hình client-server, trong đó người dùng thao tác với hệ thống thông qua trình duyệt web trên các thiết bị có kết nối Internet.

Về phía người dùng, OrangeHRM hoạt động trên nền tảng web-based, nghĩa là không yêu cầu cài đặt ứng dụng cục bộ mà chỉ cần truy cập qua trình duyệt như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Mozilla Firefox. Điều này giúp hệ thống có tính linh hoạt cao, dễ sử dụng và dễ triển khai trong nhiều môi trường khác nhau.

Về mặt công nghệ, OrangeHRM là một hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến có giao diện đồ họa thân thiện, hỗ trợ nhập liệu thông qua các biểu mẫu (form), xử lý dữ liệu đầu vào, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu trữ thông tin nhân viên trong hệ thống. Đối với bài kiểm thử này, chức năng được khảo sát là PIM > Add Employee, một chức năng tiêu biểu của ứng dụng web có xử lý dữ liệu biểu mẫu và phản hồi kết quả trực tiếp trên giao diện.

Từ góc độ kiểm thử phần mềm, việc OrangeHRM là một ứng dụng web mang lại sự phù hợp cho việc áp dụng các kỹ thuật kiểm thử chấp nhận, đặc biệt là kiểm thử hộp đen, vì người kiểm thử có thể dễ dàng quan sát hành vi của hệ thống thông qua đầu vào và đầu ra trên giao diện mà không cần can thiệp vào mã nguồn bên trong.

## Thời gian dự kiến kiểm thử

Quá trình kiểm thử chức năng PIM > Add Employee của hệ thống OrangeHRM được thực hiện trong khoảng thời gian dự kiến từ 31/12/2025 đến 3/3/2026 trong quá trình thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ của môn Đảm bảo chất lượng phần mềm.

Các hoạt động kiểm thử được chia thành nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình kiểm thử được thực hiện một cách có hệ thống và đầy đủ. Cụ thể như sau:

| Giai đoạn | Nội dung thực hiện | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Phân tích hệ thống | Nghiên cứu hệ thống OrangeHRM, tìm hiểu chức năng PIM > Add Employee và các trường dữ liệu liên quan | 1 tuần |
| Thiết kế kiểm thử | Xây dựng các kỹ thuật kiểm thử như Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA) và Decision Table | 2 tuần |
| Xây dựng Test Case | Thiết kế và hoàn thiện danh sách các test case cho chức năng Add Employee | 1 tuần |
| Thực thi kiểm thử | Thực hiện các test case trên hệ thống OrangeHRM Demo và ghi nhận kết quả | 1 tuần |
| Tổng hợp kết quả | Tổng hợp kết quả kiểm thử, lập báo cáo test report và phân tích lỗi phát hiện | 1 tuần |

Như vậy, tổng thời gian dự kiến để thực hiện toàn bộ quá trình kiểm thử cho chức năng Add Employee là khoảng 6 tuần, bao gồm cả quá trình phân tích, thiết kế kiểm thử, thực thi và tổng hợp kết quả.

Việc lập kế hoạch thời gian giúp đảm bảo các hoạt động kiểm thử được thực hiện đúng tiến độ, đồng thời hỗ trợ việc quản lý và theo dõi quá trình kiểm thử một cách hiệu quả.

# PHÂN TÍCH YÊU CẦU & PHẠM VI KIỂM THỬ

## Danh sách các chức năng của ứng dụng (Featured List)

Hệ thống OrangeHRM là một ứng dụng quản lý nhân sự cung cấp nhiều chức năng khác nhau nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin nhân viên và các nghiệp vụ liên quan. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

| STT | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard | Hiển thị tổng quan thông tin hệ thống và các thông báo quan trọng |
| 2 | Admin | Quản lý người dùng, phân quyền và cấu hình hệ thống |
| 3 | PIM (Personal Information Management) | Quản lý thông tin hồ sơ nhân viên |
| 4 | Leave | Quản lý đơn xin nghỉ phép của nhân viên |
| 5 | Time | Quản lý chấm công và thời gian làm việc |
| 6 | Recruitment | Quản lý quá trình tuyển dụng |
| 7 | My Info | Nhân viên xem và cập nhật thông tin cá nhân |
| 8 | Performance | Quản lý đánh giá hiệu suất làm việc |
| 9 | Directory | Tra cứu danh sách nhân viên trong hệ thống |

Trong phạm vi của bài kiểm thử này, chức năng được lựa chọn để kiểm thử là PIM (Personal Information Management), cụ thể là chức năng Add Employee, cho phép người dùng thêm mới hồ sơ nhân viên vào hệ thống.

## Xác định phạm vi kiểm thử (In Scope / Out Scope)

Để đảm bảo quá trình kiểm thử được thực hiện hiệu quả và tập trung vào các chức năng quan trọng, phạm vi kiểm thử được xác định như sau:

In Scope : Các chức năng và nội dung nằm trong phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử chức năng PIM > Add Employee

- Kiểm thử các trường nhập liệu trên form thêm nhân viên:

  - First Name

  - Middle Name

  - Last Name

  - Employee ID

- Kiểm thử tùy chọn Create Login Details

- Kiểm thử các trường liên quan khi tạo tài khoản đăng nhập:

  - Username

  - Password

  - Confirm Password

- Kiểm thử hành vi của hệ thống khi dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ

- Kiểm thử các ràng buộc dữ liệu như:

  - Trường bắt buộc

  - Giới hạn độ dài dữ liệu

  - Logic xác nhận mật khẩu

Out Scope : Các chức năng sau không nằm trong phạm vi kiểm thử của bài tiểu luận:

- Chỉnh sửa thông tin nhân viên (Edit Employee)

- Xóa nhân viên (Delete Employee)

- Tìm kiếm nhân viên (Employee Search)

- Các module khác như Leave, Time, Recruitment, Performance

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

- Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

- Kiểm thử khả năng chịu tải (Load Testing)

Việc xác định rõ phạm vi kiểm thử giúp tập trung nguồn lực kiểm thử vào các chức năng quan trọng và phù hợp với mục tiêu của bài kiểm tra.

## Đối tượng kiểm thử

Đối tượng kiểm thử của bài tiểu luận là chức năng Add Employee thuộc module PIM của hệ thống OrangeHRM.

Luồng truy cập chức năng trên hệ thống như sau:

Login → PIM → Add Employee

Màn hình Add Employee cho phép người dùng nhập thông tin để tạo hồ sơ nhân viên mới. Các thành phần chính trên màn hình bao gồm:

- First Name (bắt buộc nhập)

- Middle Name (không bắt buộc)

- Last Name (bắt buộc nhập)

- Employee ID

- Create Login Details (checkbox)

Khi người dùng bật tùy chọn Create Login Details, hệ thống sẽ hiển thị thêm các trường để tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên:

- Username

- Password

- Confirm Password

- Status

Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn Save, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào và tạo hồ sơ nhân viên mới nếu thông tin hợp lệ.

Trong bài kiểm thử này, các trường dữ liệu trên form Add Employee sẽ được kiểm thử thông qua các kỹ thuật kiểm thử hộp đen nhằm đảm bảo hệ thống xử lý đúng các trường hợp dữ liệu khác nhau.

## Ma trận liên kết yêu cầu <-> ca kiểm thử (Traceability Matrix)

Ma trận truy vết yêu cầu (Traceability Matrix) được sử dụng để liên kết các yêu cầu chức năng với các trường hợp kiểm thử (test case). Ma trận này giúp đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu quan trọng của hệ thống đều được kiểm thử đầy đủ.

| Requirement ID | Mô tả yêu cầu | Test Case ID |
| --- | --- | --- |
| REQ-01 | Hệ thống yêu cầu nhập First Name | PIM-AE-003, PIM-AE-005, PIM-AE-006, PIM-AE-007 |
| REQ-02 | Hệ thống yêu cầu nhập Last Name | PIM-AE-004, PIM-AE-008, PIM-AE-009 |
| REQ-03 | Hệ thống cho phép nhập Middle Name (không bắt buộc) | PIM-AE-010, PIM-AE-011 |
| REQ-04 | Hệ thống cho phép nhập Employee ID | PIM-AE-012 |
| REQ-05 | Employee ID phải là duy nhất trong hệ thống | PIM-AE-013 |
| REQ-06 | Employee ID không được vượt quá giới hạn ký tự | PIM-AE-014 |
| REQ-07 | Hệ thống cho phép upload ảnh nhân viên | PIM-AE-015 |
| REQ-08 | Hệ thống cho phép bật tùy chọn Create Login Details | PIM-AE-018 |
| REQ-09 | Khi bật Create Login Details, hệ thống yêu cầu nhập Username | PIM-AE-020 |
| REQ-10 | Username phải là duy nhất | PIM-AE-021 |
| REQ-11 | Hệ thống yêu cầu nhập Password | PIM-AE-022 |
| REQ-12 | Password phải đáp ứng chính sách bảo mật | PIM-AE-023 |
| REQ-13 | Password và Confirm Password phải trùng khớp | PIM-AE-025 |
| REQ-14 | Hệ thống cho phép chọn Status (Enabled / Disabled) cho tài khoản | PIM-AE-019 |
| REQ-15 | Hệ thống tạo thành công hồ sơ nhân viên khi dữ liệu hợp lệ | PIM-AE-002, PIM-AE-018, PIM-AE-019 |
| REQ-16 | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi dữ liệu không hợp lệ | PIM-AE-003, PIM-AE-004, PIM-AE-007, PIM-AE-009, PIM-AE-011, PIM-AE-013, PIM-AE-014, PIM-AE-020, PIM-AE-021, PIM-AE-022, PIM-AE-023, PIM-AE-025 |

# Kế HOẠCh kiểm thử (Test Plan)

## Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đánh giá mức độ đáp ứng của chức năng PIM > Add Employee trong hệ thống OrangeHRM đối với các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản của việc quản lý thông tin nhân viên.

Hoạt động kiểm thử được thực hiện nhằm đảm bảo rằng chức năng thêm nhân viên hoạt động chính xác, hệ thống xử lý đúng các dữ liệu đầu vào và hiển thị phản hồi phù hợp khi người dùng thực hiện thao tác trên giao diện.

Các mục tiêu cụ thể của quá trình kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra khả năng nhập dữ liệu của các trường thông tin trong form Add Employee.

- Xác minh các ràng buộc dữ liệu của từng trường như dữ liệu bắt buộc, độ dài dữ liệu và tính hợp lệ của thông tin nhập vào.

- Kiểm tra hành vi của hệ thống khi người dùng nhập dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ.

- Kiểm tra logic xử lý của hệ thống khi sử dụng tùy chọn Create Login Details để tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên.

- Phát hiện các lỗi có thể ảnh hưởng đến việc tạo hồ sơ nhân viên mới.

Thông qua quá trình kiểm thử này, có thể đánh giá mức độ ổn định và độ tin cậy của chức năng Add Employee trong hệ thống OrangeHRM.

## Chiến lược kiểm thử

Trong bài kiểm thử này, các phương pháp kiểm thử được lựa chọn nhằm đảm bảo việc kiểm tra chức năng Add Employee được thực hiện một cách có hệ thống và bao phủ các trường hợp dữ liệu quan trọng.

Các loại kiểm thử được thực hiện bao gồm:

Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) [2] : Đây là phương pháp kiểm thử chính trong bài tiểu luận. Người kiểm thử sẽ đánh giá hành vi của hệ thống dựa trên dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra mà không cần xem xét cấu trúc bên trong của chương trình.

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen được áp dụng bao gồm:

Equivalence Partitioning (EP) [2] : Phân chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm hợp lệ và không hợp lệ nhằm giảm số lượng test case nhưng vẫn đảm bảo bao phủ các trường hợp quan trọng.

Boundary Value Analysis (BVA) [3] : Kiểm thử các giá trị tại ranh giới của dữ liệu đầu vào, vì đây là nơi dễ phát sinh lỗi trong hệ thống.

Decision Table Testing : Sử dụng bảng quyết định để kiểm thử các tổ hợp điều kiện và hành động của hệ thống, đặc biệt đối với chức năng Create Login Details.

Kiểm thử chấp nhận (User Acceptance Testing – UAT) : Mục đích của kiểm thử chấp nhận là đánh giá xem hệ thống có đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng hay không. Trong bài tiểu luận này, UAT được thực hiện thông qua việc mô phỏng các thao tác của người dùng trên giao diện Add Employee.

Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing): Bên cạnh kiểm thử hộp đen, bài tiểu luận cũng có đề cập đến kiểm thử hộp trắng ở mức cơ bản nhằm xem xét logic xử lý bên trong của chức năng. Phương pháp này tập trung vào việc phân tích luồng xử lý, các điều kiện rẽ nhánh và các đường đi có thể xảy ra trong chương trình để đánh giá mức độ bao phủ của test case. Trong phạm vi bài làm, kiểm thử hộp trắng được thể hiện thông qua việc xây dựng lưu đồ/CFG và xem xét các tiêu chí như bao phủ câu lệnh, bao phủ nhánh và bao phủ đường dẫn đối với logic của chức năng Add Employee. Tuy không đi sâu vào mã nguồn thực tế của hệ thống OrangeHRM, nội dung này vẫn giúp làm rõ hơn cách chương trình xử lý dữ liệu và bổ sung thêm góc nhìn kỹ thuật cho quá trình kiểm thử.

## Môi trường kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện trong môi trường ứng dụng web nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định khi người dùng truy cập thông qua trình duyệt.

Thông tin môi trường kiểm thử bao gồm:

- Hệ điều hành (Operating System): Windows 10 / Windows 11

- Trình duyệt sử dụng: Google Chrome (phiên bản mới nhất)

- Thiết bị kiểm thử: Máy tính cá nhân (PC/Laptop)

- Hệ thống kiểm thử: OrangeHRM Demo

- URL: https://opensource-demo.orangehrmlive.com

- Công cụ hỗ trợ kiểm thử:  Microsoft Excel (thiết kế test case, bảng quyết định, EP và BVA), Microsoft Word (tài liệu báo cáo kiểm thử)

Môi trường kiểm thử này cho phép người kiểm thử thực hiện các thao tác trên giao diện hệ thống tương tự như người dùng thực tế.

## Tiêu chí bắt đầu kiểm thử (Entry criteria)

Quá trình kiểm thử sẽ được bắt đầu khi các điều kiện sau được đáp ứng:

- Hệ thống OrangeHRM Demo hoạt động ổn định và có thể truy cập được.

- Người kiểm thử có tài khoản hợp lệ để đăng nhập vào hệ thống.

- Chức năng PIM > Add Employee đã sẵn sàng để kiểm thử.

- Các tài liệu kiểm thử như test case, bảng EP, BVA và Decision Table đã được xây dựng.

- Môi trường kiểm thử đã được chuẩn bị đầy đủ (trình duyệt, kết nối Internet, thiết bị).

Khi các điều kiện trên được đáp ứng, quá trình thực thi các test case có thể được tiến hành.

## Tiêu chí kết thúc kiểm thử (Exit criteria)

Quá trình kiểm thử sẽ được xem là hoàn thành khi các điều kiện sau được đáp ứng:

- Tất cả các test case đã được thực thi.

- Kết quả của từng test case đã được ghi nhận đầy đủ.

- Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được ghi nhận và phân loại.

- Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống.

- Báo cáo kiểm thử (Test Report) đã được hoàn thành.

Việc xác định tiêu chí kết thúc kiểm thử giúp đảm bảo quá trình kiểm thử được thực hiện đầy đủ và có thể đánh giá kết quả một cách rõ ràng.

## Rủi ro và biện pháp xử lý

Trong quá trình kiểm thử, một số rủi ro có thể xảy ra và ảnh hưởng đến tiến độ hoặc kết quả kiểm thử. Các rủi ro chính và biện pháp xử lý được xác định như sau:

| Rủi ro | Mô tả | Biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống demo không ổn định | Website OrangeHRM Demo có thể bị gián đoạn hoặc chậm | Thực hiện kiểm thử vào thời điểm khác hoặc làm mới phiên đăng nhập |
| Mất kết nối Internet | Kết nối mạng không ổn định ảnh hưởng đến việc truy cập hệ thống | Kiểm tra kết nối Internet trước khi kiểm thử |
| Thiếu thông tin yêu cầu hệ thống | Một số ràng buộc dữ liệu không được mô tả rõ | Quan sát hành vi hệ thống và thiết kế test case dựa trên thực tế sử dụng |
| Dữ liệu kiểm thử trùng lặp | Employee ID hoặc Username có thể bị trùng | Sử dụng dữ liệu kiểm thử khác nhau cho từng test case |

## Lịch trình thực hiện

Lịch trình kiểm thử được xây dựng nhằm đảm bảo các hoạt động kiểm thử được thực hiện theo đúng tiến độ.

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Phân tích hệ thống | Nghiên cứu hệ thống OrangeHRM và chức năng Add Employee | 1 tuần |
| Thiết kế kiểm thử | Xây dựng EP, BVA và Decision Table | 2 tuần |
| Thiết kế Test Case | Xây dựng danh sách test case cho chức năng Add Employee | 1 tuần |
| Thực thi kiểm thử | Thực hiện các test case trên hệ thống | 1 tuần |
| Tổng hợp kết quả | Lập báo cáo kiểm thử và phân tích lỗi | 1 tuần |

# Thiết kế ca kiểm thử (Test Design)

## Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box)

Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) là phương pháp kiểm thử trong đó người kiểm thử đánh giá chức năng của hệ thống dựa trên dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra mà không cần biết đến cấu trúc bên trong của chương trình. Phương pháp này tập trung vào việc kiểm tra xem hệ thống có thực hiện đúng chức năng theo yêu cầu hay không.

Trong bài kiểm thử này, phương pháp kiểm thử hộp đen được sử dụng để kiểm tra chức năng PIM > Add Employee của hệ thống OrangeHRM. Người kiểm thử sẽ nhập các dữ liệu khác nhau vào form thêm nhân viên và quan sát phản hồi của hệ thống để xác định xem hệ thống có xử lý đúng các trường hợp dữ liệu hay không.

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen được áp dụng trong bài gồm:

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis)

- Bảng quyết định (Decision Table)

Những kỹ thuật này giúp xây dựng các test case hiệu quả, giảm số lượng test case cần thiết nhưng vẫn đảm bảo kiểm thử đầy đủ các trường hợp quan trọng.

### Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning – EP) là kỹ thuật kiểm thử được sử dụng để chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm dữ liệu có hành vi tương tự nhau. Thay vì kiểm thử tất cả các giá trị có thể xảy ra, người kiểm thử chỉ cần chọn một giá trị đại diện cho mỗi nhóm dữ liệu.

Dựa trên cấu trúc yêu cầu hệ thống, không gian dữ liệu đầu vào cho chức năng Add Employee (bao gồm cả tùy chọn Create Login Details) được thiết kế và chia nhỏ một cách toàn diện thành 27 phân vùng tương đương cụ thể như sau :

1. Các Trường Định Danh Cơ Bản (First Name & Last Name):

- Hai trường dữ liệu này tuân theo cùng một bộ quy tắc logic bắt buộc.

- Vùng 1 & Vùng 4 (Không Hợp Lệ): Dữ liệu Rỗng (Null). Hành vi kỳ vọng: Ngăn chặn giao dịch và trả về thông báo "Required".

- Vùng 2 & Vùng 5 (Hợp Lệ): Chuỗi văn bản chứa từ 1 đến 30 ký tự. Bất kỳ tên nào như "John" hay "Doe" đều là giá trị đại diện lý tưởng.

- Vùng 3 & Vùng 6 (Không Hợp Lệ): Chuỗi văn bản vượt quá 30 ký tự. Hệ thống phải từ chối để bảo vệ giới hạn của lược đồ cơ sở dữ liệu.

2. Trường Tên Đệm (Middle Name):

- Khác với tên chính, trường này mang tính tùy chọn (Optional).

- Vùng 7 (Hợp Lệ): Dữ liệu Rỗng. Hệ thống vẫn lưu trữ thành công vì trường này không bắt buộc.

- Vùng 8 (Hợp Lệ): Chuỗi từ 1 đến 30 ký tự.

- Vùng 9 (Không Hợp Lệ): Chuỗi lớn hơn 30 ký tự. Báo lỗi vượt quá độ dài cho phép.

3. Mã Định Danh Nhân Viên (Employee ID):

- Vùng 10 (Hợp Lệ): Giá trị tự động sinh ra (Auto-generated). Đảm bảo tính tuần tự.

- Vùng 11 (Hợp Lệ): Giá trị nhập thủ công, độ dài $\le$ 10 ký tự, và chưa từng tồn tại trên hệ thống.

- Vùng 12 (Không Hợp Lệ): Chuỗi vượt quá 10 ký tự.

- Vùng 13 (Không Hợp Lệ): Mã ID bị trùng lặp với một nhân sự đã tồn tại. Trả về thông báo lỗi trùng mã.

4. Xác Thực Tệp Tin (Photograph):

- Vùng 14 (Hợp Lệ): Không tải tệp ảnh lên (N/A).

- Vùng 15 (Hợp Lệ): Tệp tin chuẩn định dạng (.jpg,.png,.gif) và kích thước < 1MB.

- Vùng 16 (Không Hợp Lệ): Tệp tải lên sai định dạng (ví dụ:.pdf,.exe). Trả về cảnh báo định dạng không được hỗ trợ.

- Vùng 17 (Không Hợp Lệ): Tệp có kích thước $\ge$ 1MB. Trả về thông báo lỗi vượt quá dung lượng.

5. Logic Khởi Tạo Tài Khoản (Create Login Details & Username):

- Vùng 18 (Hợp Lệ): Công tắc khởi tạo tài khoản để ở trạng thái tắt (OFF). Hệ thống chỉ lưu hồ sơ nhân sự, không tạo tài khoản.

- Vùng 19 (Không Hợp Lệ): Công tắc ON nhưng để trống Username. Báo lỗi "Required".

- Vùng 20 (Không Hợp Lệ): Username có độ dài < 5 ký tự.

- Vùng 21 (Hợp Lệ): Username có độ dài $\ge$ 5 ký tự và mang tính duy nhất (Unique) trên toàn hệ thống.

- Vùng 22 (Không Hợp Lệ): Trùng lặp Username đã tồn tại. Trả về lỗi "User already exists".

6. Logic Xác Thực Mật Khẩu (Password & Confirm Password):

- Vùng 23 (Không Hợp Lệ): Mật khẩu có độ dài < 8 ký tự.

- Vùng 24 (Hợp Lệ): Mật khẩu có độ dài $\ge$ 8 ký tự và thỏa mãn các chính sách về độ mạnh (chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt).

- Vùng 25 (Không Hợp Lệ): Mật khẩu $\ge$ 8 ký tự nhưng thiếu tính phức tạp (không đủ độ mạnh). Báo cảnh báo mật khẩu yếu.

- Vùng 26 (Hợp Lệ): Dữ liệu tại ô Confirm Password khớp hoàn toàn với ô Password.

- Vùng 27 (Không Hợp Lệ): Dữ liệu tại ô Confirm Password không khớp với ô Password. Báo lỗi mismatch.

- Việc chia nhỏ và chi tiết hóa thành 27 phân vùng (EP1 - EP27) đã đảm bảo sự bao phủ 100% mọi ràng buộc logic từ cơ bản đến phức tạp trên giao diện của OrangeHRM, cung cấp cơ sở dữ liệu vững chắc cho các ca kiểm thử.

### Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis)

Boundary Value Analysis (BVA) là kỹ thuật kiểm thử tập trung vào các giá trị ranh giới của dữ liệu đầu vào. Trong thực tế, nhiều lỗi phần mềm thường xảy ra tại các điểm biên của phạm vi dữ liệu cho phép. Phân tích giá trị biên là sự bổ trợ hoàn hảo cho phân vùng tương đương. Lịch sử khoa học máy tính đã chứng minh rằng, phần lớn các khiếm khuyết phần mềm không nằm ở trung tâm miền dữ liệu mà nằm ở các đường viền ranh giới.

Trong chức năng Add Employee, một số trường dữ liệu có giới hạn về độ dài nên được áp dụng kỹ thuật này, bao gồm:

| Thuộc Tính Dữ Liệu | Tham Số Biên Khảo Sát | Giá Trị Thử Nghiệm Đại Diện | Trạng Thái Hợp Lệ | Mã Ca Kiểm Thử (TC ID) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| First Name | Min | 1 ký tự ('A') | T | PIM-AE-005 |
| First Name | Max | 30 ký tự | T | PIM-AE-006 |
| First Name | Max+1 | 31 ký tự | F | PIM-AE-007 |
| Last Name | Max | 30 ký tự | T | PIM-AE-008 |
| Last Name | Max+1 | 31 ký tự | F | PIM-AE-009 |
| Middle Name | Max+1 | 31 ký tự | F | PIM-AE-011 |
| Employee ID | Max | 10 ký tự | T | PIM-AE-012 |
| Employee ID | Max+1 | 11 ký tự | F | PIM-AE-013 |
| Username | Min | 5 ký tự (>=5) | T | PIM-AE-018 |
| Username | Min-1 | 4 ký tự | F | PIM-AE-021 |
| Password | Min | 8 ký tự | T | PIM-AE-018 |
| Password | Min-1 | 7 ký tự | F | PIM-AE-023 |
| Photograph size | Max-ε | < 1MB | T | PIM-AE-015 |
| Photograph size | Max / >=1MB | >= 1MB | F | PIM-AE-017 |

Thông qua việc kiểm tra các giá trị tại ranh giới của dữ liệu, kỹ thuật BVA giúp phát hiện các lỗi liên quan đến kiểm tra độ dài dữ liệu và ràng buộc đầu vào của hệ thống.

Danh sách các test case sử dụng kỹ thuật BVA được trình bày trong bảng Boundary Value Analysis trong file Excel.

### Bảng quyết định (Decision Table)

Decision Table Testing là kỹ thuật kiểm thử được sử dụng khi hệ thống có nhiều điều kiện khác nhau dẫn đến các hành động khác nhau. Bảng quyết định giúp liệt kê tất cả các tổ hợp điều kiện có thể xảy ra và hành động tương ứng của hệ thống. Trong khi EP và BVA xử lý rất tốt các trường dữ liệu đơn lẻ, chúng gặp khó khăn khi đối mặt với các nghiệp vụ phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều điều kiện song song. Đây là lúc Bảng quyết định (Decision Table) thể hiện. Việc kích hoạt công tắc Create Login Details trong OrangeHRM sẽ tạo ra một nhánh rẽ quy trình (workflow branch), yêu cầu hệ thống phải đánh giá đồng thời nhiều biến logic trước khi quyết định thực thi các hành động lưu trữ.

Trong chức năng Add Employee, kỹ thuật này được sử dụng để kiểm tra logic của phần Create Login Details.

Các Biến Điều Kiện (Conditions):

- C1: Cờ kích hoạt tạo tài khoản (Create Login Details = ON/OFF).

- C2: Tính hợp lệ của Username (Tối thiểu 5 ký tự, duy nhất, không bỏ trống).

- C3: Tính hợp lệ của Password (Tối thiểu 8 ký tự, thỏa mãn độ phức tạp bảo mật).

- C4: Sự trùng khớp của Confirm Password với Password gốc.

- C5: Trạng thái tài khoản được chọn (Status = Enabled/Disabled).

Các Hành Động Tương Ứng (Actions):

- A1: Ghi nhận hồ sơ nhân viên thành công vào CSDL.

- A2: Khởi tạo tài khoản người dùng hệ thống.

- A3, A4: Gán trạng thái tài khoản (Enabled/Disabled).

- A5, A6, A7: Phát kích các cảnh báo lỗi tương ứng với từng trường vi phạm.

Theo nguyên lý toán học tổ hợp, với 5 điều kiện nhị phân độc lập, hệ thống sẽ sinh ra $2^5 = 32$ quy tắc (Rules) đầy đủ. Tuy nhiên, việc xây dựng 32 Test Case sẽ gây lãng phí tài nguyên vô ích. Thay vào đó, kỹ thuật rút gọn Bảng Quyết Định (Collapse Decision Table) thông qua các tham số "Không quan tâm" (Don't Care - ký hiệu bằng dấu "-") được áp dụng một cách tinh tế. Nếu điều kiện tiên quyết C1 bị tắt, sự đúng sai của các điều kiện C2, C3, C4, C5 không còn ý nghĩa.

Bảng Quyết Định Rút Gọn đại diện cho kiến trúc logic cốt lõi [8, 8]:

| Conditions / Rules | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1: Create Login Details = ON? | F | T | T | T | T | T |
| C2: Username hợp lệ? | - | F | T | T | T | T |
| C3: Password hợp lệ? | - | - | F | T | T | T |
| C4: Confirm Password khớp? | - | - | - | F | T | T |
| C5: Status = Enabled? | - | - | - | - | F | T |
| Actions / Rules | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| A1: Lưu employee thành công | X |  |  |  | X | X |
| A2: Tạo user account |  |  |  |  | X | X |
| A3: User Enabled |  |  |  |  |  | X |
| A4: User Disabled |  |  |  |  | X |  |
| A5: Hiển thị lỗi |  | X | X | X |  |  |

Quy tắc R1 (Nhánh nguyên thủy): Người dùng chỉ có nhu cầu lưu trữ hồ sơ nhân sự, không tạo tài khoản. Mọi hành động từ A2 đến A3 đều bị bỏ qua. Việc lưu trữ thành công phụ thuộc hoàn toàn vào các trường thông tin cơ bản.

Quy tắc R2 & R3 (Nhánh thành công toàn diện): Tính năng được bật, mọi cấu trúc chuỗi tài khoản và mật khẩu đều hoàn hảo. Hệ thống phân rẽ duy nhất dựa trên việc quản trị viên quyết định cấp quyền hoạt động ngay (Enabled) hay tạm khóa (Disabled). Hành động A1 và A2 đồng thời được kích hoạt, dữ liệu được đẩy xuống hai bảng độc lập trong CSDL (bảng nhân sự và bảng người dùng).

Quy tắc R4, R5, R6 (Các trường hợp dữ liệu không hợp lệ):

Ở các quy tắc này, hệ thống kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của Username, Password và Confirm Password khi người dùng bật tùy chọn Create Login Details. Nếu một trong các trường này không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng và không cho phép lưu dữ liệu. Điều này giúp bảo đảm rằng tài khoản đăng nhập chỉ được tạo khi toàn bộ thông tin cần thiết đều hợp lệ.

## Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-box)

Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing) là phương pháp kiểm thử trong đó người kiểm thử xem xét cấu trúc bên trong của chương trình để phân tích luồng xử lý và các điều kiện rẽ nhánh. Mục tiêu của phương pháp này là đánh giá mức độ bao phủ của test case đối với các câu lệnh, nhánh điều kiện và đường đi xử lý của chương trình.

Trong bài kiểm thử này, kiểm thử hộp trắng được áp dụng ở mức cơ bản để phân tích luồng xử lý của chức năng Add Employee, đặc biệt là phần kiểm tra dữ liệu đầu vào và logic tạo tài khoản đăng nhập khi người dùng bật tùy chọn Create Login Details. Nội dung này được thể hiện thông qua lưu đồ điều khiển và việc xem xét các tiêu chí bao phủ như Statement Coverage, Branch Coverage và Path Coverage.

### Statement / Branch / Path Coverage

- Bao phủ câu lệnh (Statement Coverage):

Định nghĩa: Mức độ này yêu cầu mọi dòng mã (khối lệnh/nút) trong hệ thống đều phải được thực thi ít nhất một lần.

Ánh xạ Test Case:

Các khối lệnh xử lý luồng thành công (Happy Path), chẳng hạn như lệnh lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (INSERT), được bao phủ triệt để bởi các TC chứa dữ liệu hợp lệ: PIM-AE-002 (chỉ lưu nhân viên) và PIM-AE-018 (lưu nhân viên kèm tài khoản).

Ngược lại, các khối lệnh xử lý ngoại lệ (Exception Handling) mang nhiệm vụ xuất thông báo cảnh báo được đánh thức bởi các TC chứa dữ liệu không hợp lệ: PIM-AE-003 (kích hoạt lệnh báo lỗi Required do thiếu First Name), PIM-AE-022 (kích hoạt lệnh báo trùng Username), và PIM-AE-025 (kích hoạt lệnh cảnh báo Confirm Password không khớp).

- Bao phủ nhánh (Branch Coverage):

Định nghĩa: Đảm bảo mọi rẽ nhánh điều kiện (các cấu trúc If/Else) trong mã nguồn đều được đánh giá cho cả hai giá trị True và False.

Ánh xạ Test Case: Dựa trên các điểm quyết định (Decision Nodes) của chức năng Add Employee:

- Nhánh Basic Data hợp lệ?: Được bao phủ nhánh True bằng PIM-AE-002 và nhánh False bằng PIM-AE-003 (bỏ trống First Name).

- Nhánh Create Login Details = ON?: Được bao phủ nhánh True bằng PIM-AE-018 và nhánh False bằng PIM-AE-002.

- Nhánh Username hợp lệ?: Được bao phủ nhánh True bằng PIM-AE-018 và nhánh False bằng PIM-AE-021 (lỗi độ dài).

- Nhánh Password hợp lệ?: Được bao phủ nhánh True bằng PIM-AE-018 và nhánh False bằng PIM-AE-024 (mật khẩu yếu).

- Bao phủ đường dẫn (Path Coverage):

Định nghĩa: Đây là tiêu chuẩn khắt khe nhất, yêu cầu toàn bộ các đường dẫn độc lập (Independent Paths) đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của thuật toán đều phải được duyệt qua.

Ánh xạ Test Case: Dựa trên cấu trúc Bảng quyết định rút gọn (Mục 4.1.3) và Đồ thị CFG (Mục 4.2.2), hệ thống thuật toán này sinh ra 6 đường dẫn cốt lõi:

- Đường dẫn 1: Lưu nhân sự cơ bản, hệ thống bỏ qua việc tạo tài khoản. (Được bao phủ bởi PIM-AE-002).

- Đường dẫn 2: Lưu nhân sự và tạo tài khoản thành công với trạng thái Enabled. (Được bao phủ bởi PIM-AE-018).

- Đường dẫn 3: Lưu nhân sự và tạo tài khoản thành công với trạng thái Disabled. (Được bao phủ bởi PIM-AE-019).

- Đường dẫn 4: Luồng rẽ nhánh báo lỗi và đình chỉ giao dịch do vi phạm điều kiện Username. (Được bao phủ bởi tập TC: PIM-AE-020, PIM-AE-021, PIM-AE-022).

- Đường dẫn 5: Luồng rẽ nhánh báo lỗi do vi phạm chính sách Password. (Được bao phủ bởi tập TC: PIM-AE-023, PIM-AE-024).

- Đường dẫn 6: Luồng rẽ nhánh báo lỗi do sự không trùng khớp tại trường Confirm Password. (Được bao phủ bởi PIM-AE-025).

Trong phạm vi mô hình luồng xử lý đã xây dựng cho chức năng Add Employee, bộ test case bao phủ đầy đủ các đường dẫn chính được xác định.

### Vẽ đồ thị luồng điều khiển (Control Flow Graph)

Đồ thị luồng điều khiển (Control Flow Graph – CFG) là biểu diễn trực quan của các luồng thực thi trong chương trình. Trong đồ thị này, các nút biểu diễn các câu lệnh hoặc khối lệnh và các cạnh biểu diễn luồng thực thi giữa các câu lệnh.

Sơ đồ trên thể hiện luồng xử lý chính của chức năng PIM > Add Employee trong OrangeHRM. Sau khi người dùng đăng nhập và truy cập màn hình Add Employee, hệ thống tiếp nhận các thông tin nhân viên cơ bản như First Name, Middle Name, Last Name, Employee ID và ảnh đại diện. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các trường bắt buộc. Nếu người dùng không bật tùy chọn Create Login Details, hệ thống chỉ thực hiện lưu hồ sơ nhân viên. Ngược lại, nếu tùy chọn này được bật, hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra Username, Password, Confirm Password và chỉ cho phép lưu khi toàn bộ thông tin đăng nhập hợp lệ.

## Bảng tổng hợp Test Case

Danh sách các Test Case được thể hiện ở file EF_BVA_DecisionTable_OrangeHRM_AddEmployee.xlsx

# Thực thi kiểm thử (Test Execution)

## Kiểm thử chấp nhận

Kiểm thử chấp nhận (UAT) được thực hiện trên môi trường OrangeHRM Demo bằng tài khoản Admin/admin123 theo đúng luồng nghiệp vụ thực tế của người dùng quản trị: đăng nhập hệ thống → vào module PIM → chọn Add Employee → nhập dữ liệu → nhấn Save → quan sát phản hồi của hệ thống. Bộ dữ liệu kiểm thử được lấy trực tiếp từ file Excel test case và bao phủ đầy đủ các trường hợp hợp lệ, không hợp lệ, biên và kết hợp điều kiện.

Kết quả trên cho thấy chức năng PIM > Add Employee đáp ứng tốt các yêu cầu kiểm thử chấp nhận trong phạm vi đã xác định. Các ca kiểm thử liên quan đến trường bắt buộc, độ dài dữ liệu, trùng lặp dữ liệu, upload ảnh và logic Create Login Details đều cho kết quả đúng với mong đợi trong file test case.

## Thống kê kết quả : Tổng TC, Số Pass, Số Fail, % Pass

| Hạng mục thống kê | Số lượng / Tỷ lệ |
| --- | --- |
| Tổng số Test Case (Total TC) | 25 |
| Số ca Đạt (Pass) | 25 |
| Số ca Thất bại (Fail) | 0 |
| Số ca Chưa thực thi (Not Executed) | 0 |
| Số ca Đình chỉ (Suspended) | 0 |
| Tỷ lệ Đạt (Pass Rate / Test Coverage) | 100% |

# Kiểm thử tự động (Automation Testing)

## Công cụ sử dụng & Lý do lựa chọn

Trong quá trình kiểm thử chức năng PIM > Add Employee của hệ thống OrangeHRM, bên cạnh kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động cũng được áp dụng nhằm tăng tính chính xác, giảm thời gian lặp lại thao tác và hỗ trợ xác minh nhanh các chức năng quan trọng của hệ thống. Kiểm thử tự động đặc biệt hữu ích đối với các trường hợp kiểm thử phải thực hiện nhiều lần, các thao tác lặp đi lặp lại và các chức năng có giao diện ổn định.

Trong bài làm này, công cụ được sử dụng để xây dựng kiểm thử tự động là Selenium WebDriver [4], được tích hợp trong dự án Spring Boot bằng ngôn ngữ Java. Đây là một lựa chọn phù hợp vì Selenium là công cụ phổ biến trong kiểm thử ứng dụng web, hỗ trợ tự động hóa thao tác trên trình duyệt như nhập liệu, nhấn nút, kiểm tra nội dung hiển thị và xác minh kết quả thực tế của hệ thống.

Việc sử dụng Spring Boot [5] trong bài giúp tổ chức mã nguồn theo cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý, dễ mở rộng và thuận tiện cho việc tích hợp các thư viện kiểm thử như Selenium, TestNG hoặc JUnit. Ngoài ra, nếu bài làm đã được triển khai dưới dạng một project Java/Spring Boot, việc đặt các test script trong cùng môi trường phát triển sẽ thuận tiện hơn cho quá trình chạy thử, sửa lỗi và trình bày kết quả.

Các công cụ và thành phần chính được sử dụng gồm:

- Java: ngôn ngữ lập trình dùng để viết test script.

- Spring Boot: nền tảng hỗ trợ tổ chức project, quản lý dependency và chạy ứng dụng.

- Selenium WebDriver: thư viện chính để tự động hóa thao tác trên trình duyệt.

- ChromeDriver: cầu nối giữa Selenium và trình duyệt Google Chrome.

- Google Chrome: trình duyệt được sử dụng để thực thi các ca kiểm thử tự động.

- Maven: công cụ quản lý thư viện và build project.

- JUnit/TestNG: framework hỗ trợ tổ chức và thực thi các test case tự động.

Lý do lựa chọn Selenium kết hợp với Spring Boot :

Thứ nhất, chức năng Add Employee của OrangeHRM là một chức năng web có nhiều thao tác trên giao diện như đăng nhập, điều hướng menu, nhập dữ liệu vào form và nhấn nút Save. Selenium hỗ trợ tốt cho loại bài toán này vì có thể mô phỏng hành vi người dùng trực tiếp trên trình duyệt.

Thứ hai, Selenium cho phép kiểm tra các phần tử giao diện như textbox, button, checkbox, label thông báo lỗi và nội dung hiển thị sau khi submit form. Điều này rất phù hợp với chức năng Add Employee, nơi kết quả kiểm thử phụ thuộc nhiều vào việc nhập dữ liệu và phản hồi của hệ thống.

Thứ ba, việc sử dụng Spring Boot giúp project có cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho việc phân chia các lớp như:

- lớp cấu hình driver,

- lớp page object,

- lớp test case,

- lớp tiện ích dùng chung.

Thứ tư, kiểm thử tự động với Selenium có thể hỗ trợ tốt cho kiểm thử hồi quy, vì sau khi viết xong script, người kiểm thử có thể chạy lại nhiều lần để xác nhận hệ thống vẫn hoạt động đúng sau khi có thay đổi.

Vì những lý do trên, Selenium kết hợp với Spring Boot là lựa chọn phù hợp cho việc xây dựng kiểm thử tự động đối với chức năng PIM > Add Employee của OrangeHRM.

## Các test script đã viết

Lớp kiểm thử AddEmployeeTest.java được triển khai với các ca kiểm thử mang tính đại diện cao, bao trùm từ luồng thực thi thành công (Happy Path) đến các luồng xác thực báo lỗi (Negative Testing).

Nhóm Kịch bản Luồng Thành Công (Happy Path - Smoke/Regression):

- TC01 - Successful Addition with Basic Info: Mô phỏng việc nhập các thông tin bắt buộc (First Name, Last Name). Sử dụng hàm Assert.assertTrue để bắt chính xác sự xuất hiện của thông báo nổi (Toast message) "Successfully Saved", đồng thời kiểm tra hệ thống có điều hướng (redirect) đúng sang trang Personal Details hay không.

- TC02 - Successful Addition with Full Name: Kiểm tra luồng thêm nhân sự với dữ liệu đầy đủ bao gồm cả tên đệm (Middle Name) và một mã Employee ID tùy chỉnh.

- TC03 - Create Login Account: Kịch bản kiểm tra tương tác với công tắc (toggle) "Create Login Details". Để tránh lỗi trùng lặp dữ liệu trong các lần chạy liên tiếp (Regression), em đã áp dụng kỹ thuật sinh dữ liệu động bằng cách gán chuỗi testuser kết hợp với hàm thời gian thực System.currentTimeMillis(). Việc này đảm bảo Username luôn là duy nhất trên cơ sở dữ liệu.

- TC07 - Upload Photograph: Kịch bản thực thi thao tác phức tạp là tải lên ảnh đại diện (avatar.jpg) từ tệp tài nguyên của dự án nhằm xác minh luồng đính kèm tệp tin.

Nhóm Kịch bản Xác Thực & Bắt Lỗi (Validation & Negative Testing):

- TC04 & TC05 - Missing Required Fields: Kịch bản cố tình bỏ trống các trường bắt buộc (First Name / Last Name). Selenium sẽ trích xuất đoạn văn bản báo lỗi màu đỏ trên giao diện và dùng Assert.assertEquals để đối chiếu với chuỗi mong đợi. Đồng thời, kịch bản xác nhận hệ thống không thực hiện điều hướng trang khi có lỗi.

- TC08 - Password Mismatch: Kịch bản đánh giá quy tắc xác nhận mật khẩu. Bằng cách gửi hai chuỗi ký tự khác nhau vào ô Password và Confirm Password, hệ thống được kiểm chứng về việc ném ra cảnh báo "Passwords do not match".

- TC09 - Duplicate Employee ID: Mô phỏng rủi ro trùng lặp bằng cách tạo nhân viên với ID "0001" (đã tồn tại). WebDriver sẽ chờ và bắt lấy thông báo lỗi "Employee Id already exists" do API trả về.

- TC10 - Duplicate Username: Kịch bản tương tự TC09, cố ý tạo tài khoản với tên "Admin" để kích hoạt cơ chế phòng thủ của hệ thống và bắt lỗi "Username already exists".

Nhóm Kịch bản Kiểm Tra Cấu Trúc Điều Hướng:

- TC06 - Page Loading: Kiểm tra tính toàn vẹn của đường dẫn, xác thực URL hiện tại chứa chuỗi /pim/addEmployee sau khi thực hiện thao tác click từ menu.

Bảng mapping giữa test case thủ công và script automation

| STT | Mã test case thủ công | Nội dung kiểm thử thủ công | Script automation tương ứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIM-AE-002 | Thêm nhân viên thành công với các trường bắt buộc | TC01– testAddEmployeeWithBasicInfo() | Kiểm tra luồng lưu nhân viên với First Name và Last Name |
| 2 | PIM-AE-004 | Thêm nhân viên thành công với đầy đủ họ tên | TC02 – testAddEmployeeWithFullName() | Bao gồm First Name, Middle Name, Last Name |
| 3 | PIM-AE-018 | Thêm nhân viên và tạo tài khoản đăng nhập thành công | TC03 – testAddEmployeeWithLoginDetails() | Kiểm tra luồng Create Login Details |
| 4 | PIM-AE-003 | Không nhập First Name, hệ thống hiển thị lỗi | TC04 – testAddEmployeeMissingFirstName() | Kiểm tra trường bắt buộc First Name |
| 5 | PIM-AE-010 | Không nhập Last Name, hệ thống hiển thị lỗi | TC05 – testAddEmployeeMissingLastName() | Kiểm tra trường bắt buộc Last Name |
| 6 | PIM-AE-001 | Truy cập đúng màn hình Add Employee | TC06 – testNavigateToAddEmployeePage() | Kiểm tra điều hướng đến trang Add Employee |
| 7 | PIM-AE-017 | Thêm nhân viên kèm ảnh đại diện | TC07 – testAddEmployeeWithPhotograph() | Kiểm tra thao tác upload ảnh |
| 8 | PIM-AE-025 | Confirm Password không khớp Password | TC08 – testAddEmployeePasswordMismatch() | Kiểm tra cảnh báo mật khẩu không khớp |
| 9 | PIM-AE-014 | Employee ID bị trùng | TC09 – testAddEmployeeDuplicateId() | Kiểm tra thông báo lỗi trùng mã nhân viên |
| 10 | PIM-AE-022 | Username bị trùng | TC10 – testAddEmployeeDuplicateUsername() | Kiểm tra thông báo lỗi trùng tên đăng nhập |

Bảng trên cho thấy mối liên hệ giữa test case thủ công và script kiểm thử tự động đã xây dựng cho chức năng PIM > Add Employee. Việc liên kết này giúp chứng minh rằng một số kịch bản kiểm thử quan trọng trong bộ test thủ công đã được chuyển đổi sang automation để phục vụ kiểm thử hồi quy. Đồng thời, bảng mapping cũng giúp người đọc dễ theo dõi phạm vi bao phủ của các script tự động, tránh tình trạng phần automation và phần test case thủ công bị tách rời, thiếu liên kết với nhau. Các script hiện có tập trung vào các luồng quan trọng như thêm nhân viên thành công, tạo tài khoản đăng nhập, kiểm tra trường bắt buộc, kiểm tra điều hướng và kiểm tra các lỗi xác thực phổ biến.

## Hướng dẫn cài đặt & chạy script

Để thực hiện kiểm thử tự động bằng Selenium trên nền tảng Spring Boot, cần chuẩn bị môi trường phát triển và cài đặt đầy đủ các thành phần cần thiết.

- Yêu cầu môi trường

Máy tính cần cài đặt các thành phần sau:

- JDK 17 hoặc phiên bản phù hợp với project

- Maven

- IDE như IntelliJ IDEA hoặc Eclipse

- Google Chrome

- ChromeDriver tương thích với phiên bản trình duyệt

- Kết nối Internet ổn định để truy cập OrangeHRM Demo

- Khôi phục mã nguồn: Tải mã nguồn của dự án (clone Git repository). Mở cửa sổ dòng lệnh tại thư mục gốc của dự án và chạy lệnh mvn clean install để Maven tự động tải xuống các thư viện phụ thuộc (Dependencies) của Selenium và TestNG từ tệp pom.xml.

- Thực thi theo nhóm (Groups): Tận dụng tính năng Gom nhóm của TestNG, có thể linh hoạt chạy kịch bản thông qua các tệp testng.xml hoặc bằng lệnh Maven:

- Chạy luồng kiểm tra nhanh (Smoke Test): mvn test -Dgroups=”smoke” (Sẽ chạy các kịch bản nền tảng như TC01).

- Chạy luồng hồi quy toàn diện (Regression Test): mvn test -Dgroups=”regression” (Sẽ chạy toàn bộ các kịch bản bắt lỗi và validation như TC08, TC09, TC10).

## Kết quả chạy tự động (ảnh chụp/ log)

Kết quả chạy tự động cho thấy các script có thể mô phỏng thành công các thao tác chính của người dùng trên chức năng PIM > Add Employee. Các trường hợp dữ liệu hợp lệ cho kết quả đúng như mong đợi, trong khi các trường hợp dữ liệu không hợp lệ giúp xác minh cơ chế kiểm tra lỗi của hệ thống. Thông qua log thực thi và ảnh chụp màn hình, người kiểm thử có thể theo dõi chi tiết quá trình chạy script và xác định nhanh vị trí lỗi nếu có phát sinh.

## Nhận xét về automation

Việc áp dụng kiểm thử tự động bằng Selenium trên nền tảng Spring Boot mang lại nhiều lợi ích cho quá trình kiểm thử chức năng Add Employee của hệ thống OrangeHRM.

Trước hết, automation giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại như đăng nhập, điều hướng đến module PIM, nhập liệu và lưu dữ liệu. So với kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động có thể chạy lại nhiều lần với cùng một kịch bản, từ đó giúp tăng tính ổn định và độ chính xác trong quá trình đánh giá hệ thống.

Thứ hai, automation đặc biệt hữu ích trong kiểm thử hồi quy. Sau khi đã xây dựng xong các script, người kiểm thử có thể nhanh chóng chạy lại toàn bộ các kịch bản quan trọng để xác minh rằng các chức năng cũ vẫn hoạt động đúng sau khi có thay đổi.

Thứ ba, Selenium cho phép mô phỏng gần giống thao tác thực tế của người dùng trên trình duyệt, do đó rất phù hợp để kiểm thử các form nhập liệu như màn hình Add Employee.

Tuy nhiên, kiểm thử tự động cũng có một số hạn chế. Việc xây dựng script ban đầu đòi hỏi thời gian, công sức và kiến thức lập trình. Ngoài ra, nếu giao diện hệ thống thay đổi thường xuyên, các locator của Selenium có thể bị lỗi và cần cập nhật lại script. So với kiểm thử thủ công, automation không hoàn toàn thay thế được việc quan sát trực quan hoặc đánh giá trải nghiệm người dùng.

Từ kết quả thực hiện, có thể thấy việc sử dụng Selenium trên Spring Boot là phù hợp với bài kiểm thử này, đặc biệt đối với các kịch bản có tính lặp lại cao và các chức năng web rõ ràng. Trong tương lai, nếu mở rộng phạm vi kiểm thử, có thể phát triển thêm nhiều script hơn và tích hợp báo cáo tự động để nâng cao hiệu quả kiểm thử.

# Báo cáo lỗi (Bug report)

## Danh sách toàn bộ bug tìm được

Trong quá trình thực hiện kiểm thử chấp nhận đối với chức năng PIM > Add Employee của hệ thống OrangeHRM Demo, em đã tiến hành thực thi các ca kiểm thử được thiết kế từ các kỹ thuật Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis và Decision Table Testing. Việc kiểm thử được thực hiện trên các nhóm dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ nhằm đánh giá khả năng xử lý của hệ thống đối với các trường thông tin quan trọng như First Name, Middle Name, Last Name, Employee ID, Photograph và nhóm trường liên quan đến tùy chọn Create Login Details gồm Username, Password, Confirm Password và Status. Cấu trúc Chương 7 trong báo cáo của bạn cũng được đặt ra để tổng hợp các lỗi phát hiện được sau giai đoạn thực thi kiểm thử.

Sau khi tổng hợp kết quả thực thi, không ghi nhận bug thực tế nào được phát hiện trong phạm vi kiểm thử của bài làm. Các ca kiểm thử đã được xây dựng đều cho kết quả thực tế phù hợp với kết quả mong đợi, bao gồm cả các trường hợp hợp lệ lẫn các trường hợp âm tính như bỏ trống trường bắt buộc, nhập dữ liệu vượt giới hạn độ dài, nhập mã nhân viên trùng, nhập username không hợp lệ, mật khẩu không đạt yêu cầu hoặc xác nhận mật khẩu không khớp. Điều này cho thấy, trong phạm vi các kịch bản đã kiểm tra, chức năng Add Employee của OrangeHRM phản hồi đúng với mong đợi nghiệp vụ và các ràng buộc dữ liệu đã được xác định từ trước.

Nói cách khác, tại thời điểm kiểm thử và với tập dữ liệu đã lựa chọn, hệ thống chưa xuất hiện lỗi chức năng nào đủ điều kiện để lập bug report riêng. Các tình huống âm tính trong bộ test không được xem là bug, bởi vì hệ thống đã xử lý đúng như yêu cầu, tức là từ chối dữ liệu sai và hiển thị cảnh báo phù hợp. Đây là điểm cần phân biệt rõ trong báo cáo kiểm thử: một test case negative cho kết quả chặn lỗi đúng thì không phải là lỗi của hệ thống, mà là bằng chứng cho thấy cơ chế kiểm tra dữ liệu đang hoạt động đúng.

Do đó, danh sách bug tìm được trong đợt kiểm thử này được tổng hợp như sau:

| Bug ID | Tiêu đề | Module | Mức độ | Ưu tiên | Bước tái hiện | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi | Trạng thái | Ảnh/Video |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Không ghi nhận lỗi trong phạm vi kiểm thử | PIM > Add Employee | N/A | N/A | Thực thi toàn bộ test case của chức năng Add Employee | Hệ thống xử lý đúng theo mong đợi, không phát hiện lỗi bất thường | Hệ thống hoạt động đúng với yêu cầu chức năng và ràng buộc dữ liệu | Closed / Not Found | N/A |

## Phân loại bug theo mức độ nghiêm trọng

Thông thường, sau khi phát hiện lỗi, nhóm kiểm thử sẽ tiến hành phân loại bug theo mức độ nghiêm trọng để đánh giá mức ảnh hưởng của lỗi đến hệ thống. Việc phân loại này giúp nhóm phát triển xác định thứ tự xử lý lỗi một cách hợp lý. Các mức độ thường được sử dụng bao gồm: Critical, Major, Minor, Trivial. Đây cũng là nhóm mức độ phù hợp với mẫu bug report mà bạn đang sử dụng trong báo cáo.

Tuy nhiên, trong phạm vi kiểm thử của bài làm này, do không phát hiện bug thực tế nào, nên không có lỗi để phân loại theo các mức độ nghiêm trọng nêu trên. Dù vậy, mục này vẫn cần được trình bày để đảm bảo đúng cấu trúc chương và thể hiện rằng em đã thực hiện bước đánh giá lỗi một cách đầy đủ.

Bảng phân loại bug theo mức độ nghiêm trọng được tổng hợp như sau:

| Mức độ | Số lượng bug | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Critical | 0 | Không có lỗi gây sập hệ thống hoặc làm gián đoạn chức năng chính |
| Major | 0 | Không có lỗi ảnh hưởng lớn đến nghiệp vụ thêm nhân viên |
| Minor | 0 | Không có lỗi ảnh hưởng nhỏ đến chức năng hoặc dữ liệu |
| Trivial | 0 | Không có lỗi giao diện hoặc thông báo mức nhẹ |
| Tổng cộng | 0 | Không phát hiện bug trong phạm vi kiểm thử |

Qua bảng trên có thể nhận thấy rằng tất cả các mức độ lỗi đều có giá trị bằng 0. Điều này cho thấy chức năng PIM > Add Employee đang vận hành ổn định trong phạm vi các kịch bản được kiểm tra. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng kết quả này chỉ phản ánh trong điều kiện kiểm thử hiện tại, chưa đại diện tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống hoặc mọi tình huống sử dụng ngoài thực tế.

## Biểu đồ thống kê bug

Để trực quan hóa kết quả kiểm thử, bug report thường đi kèm biểu đồ thống kê nhằm thể hiện số lượng lỗi phát hiện được theo từng tiêu chí. Trong bài làm này, hai tiêu chí phù hợp nhất là theo module và theo mức độ nghiêm trọng. Do phạm vi kiểm thử chỉ tập trung vào một chức năng duy nhất là PIM > Add Employee, biểu đồ theo module sẽ chỉ có một cột dữ liệu tương ứng với module này. Đồng thời, do chưa ghi nhận bug nào, giá trị thống kê đều bằng 0.

  - Thống kê bug theo module

| Module | Số lượng bug |
| --- | --- |
| PIM > Add Employee | 0 |

Nhận xét: Trong quá trình thực thi các test case của chức năng Add Employee, em chưa phát hiện lỗi nào thuộc module này. Điều đó cho thấy module đang đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng đã được lựa chọn để kiểm thử.

  - Thống kê bug theo mức độ

| Mức độ | Số lượng bug |
| --- | --- |
| Critical | 0 |
| Major | 0 |
| Minor | 0 |
| Trivial | 0 |

Nhận xét: Không có bug nào được ghi nhận ở bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào trong đợt kiểm thử này. Kết quả này phản ánh rằng hệ thống chưa bộc lộ lỗi chức năng trong phạm vi dữ liệu và kịch bản đã xây dựng.

Biểu đồ thống kê bug theo module và theo mức độ nghiêm trọng cho thấy số lượng lỗi phát hiện trong đợt kiểm thử này là 0. Cụ thể, module PIM > Add Employee không ghi nhận lỗi nào trong suốt quá trình thực thi test case. Đồng thời, số lượng bug ở tất cả các mức độ Critical, Major, Minor, Trivial đều bằng 0. Kết quả này cho thấy chức năng được kiểm thử có mức độ ổn định tốt trong phạm vi đã xác định.

# Tổng kết & đánh giá

## Tổng hợp kết quả toàn bộ quá trình kiểm thử

Trong bài kiểm tra giữa kỳ này, em đã thực hiện kiểm thử chấp nhận đối với chức năng PIM > Add Employee của hệ thống OrangeHRM Demo. Phạm vi kiểm thử được xác định rõ, tập trung vào việc đánh giá khả năng thêm mới nhân viên thông qua các trường dữ liệu chính như First Name, Middle Name, Last Name, Employee ID và các trường phát sinh khi bật tùy chọn Create Login Details gồm Username, Password, Confirm Password và Status. Việc xác định rõ phạm vi kiểm thử giúp em tập trung vào đúng đối tượng cần khảo sát, tránh dàn trải sang các chức năng ngoài phạm vi như Edit Employee, Delete Employee, Employee Search hay các module khác của hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, em đã áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen làm trọng tâm, bao gồm Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA) và Decision Table Testing. Mỗi kỹ thuật được sử dụng cho một nhóm mục tiêu khác nhau. EP giúp phân chia dữ liệu đầu vào thành các lớp hợp lệ và không hợp lệ; BVA tập trung kiểm tra các ranh giới dễ phát sinh lỗi của dữ liệu như độ dài tên, mã nhân viên, username và password; còn Decision Table hỗ trợ mô hình hóa logic xử lý khi người dùng bật tính năng tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên mới. Việc kết hợp các kỹ thuật này giúp bộ test case không chỉ bao phủ các trường hợp thông thường mà còn bao phủ cả các tình huống đặc biệt và các điều kiện kết hợp.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã xây dựng ma trận liên kết giữa yêu cầu và ca kiểm thử để bảo đảm rằng các yêu cầu chức năng quan trọng đều được kiểm tra. Các yêu cầu như nhập First Name, Last Name, Middle Name, Employee ID, bật Create Login Details, kiểm tra Username, Password, Confirm Password, lưu hồ sơ thành công khi dữ liệu hợp lệ và hiển thị lỗi khi dữ liệu không hợp lệ đều đã được liên kết với các test case tương ứng. Điều này cho thấy quá trình kiểm thử được tổ chức một cách có hệ thống và có khả năng truy vết rõ ràng từ yêu cầu đến kết quả kiểm thử.

Ngoài kiểm thử thủ công, em còn xây dựng phần kiểm thử tự động bằng Selenium kết hợp Spring Boot/Java để mô phỏng một số kịch bản quan trọng của chức năng Add Employee. File automation hiện có các kịch bản tiêu biểu như thêm nhân viên với dữ liệu cơ bản, thêm nhân viên với đầy đủ thông tin, thêm nhân viên đồng thời tạo tài khoản đăng nhập, kiểm tra lỗi khi bỏ trống First Name, kiểm tra lỗi khi bỏ trống Last Name, điều hướng đến trang Add Employee, thêm nhân viên kèm ảnh và kiểm tra lỗi khi mật khẩu xác nhận không khớp. Điều này cho thấy bài làm không chỉ dừng lại ở mức phân tích lý thuyết mà còn có yếu tố thực hành, giúp nâng cao giá trị ứng dụng của báo cáo.

Tổng thể, quá trình kiểm thử đã đi qua đầy đủ các bước chính gồm: tìm hiểu hệ thống, phân tích yêu cầu, xác định phạm vi, thiết kế kiểm thử, xây dựng test case, thực thi kiểm thử, tổng hợp kết quả, lập bug report và đánh giá cuối cùng. Với cách triển khai như vậy, bài làm đã đáp ứng được mục tiêu của một báo cáo kiểm thử chấp nhận ở mức học thuật, đồng thời thể hiện tương đối đầy đủ tư duy tổ chức kiểm thử phần mềm trên một ứng dụng web thực tế.

## Đánh giá chất lượng ứng dụng sau kiểm thử

Sau quá trình kiểm thử, có thể đánh giá rằng chức năng PIM > Add Employee của OrangeHRM có mức độ hoàn thiện tương đối tốt trong phạm vi các yêu cầu đã được lựa chọn. Giao diện của hệ thống rõ ràng, bố cục form hợp lý, người dùng dễ nhận biết các trường bắt buộc và có thể thao tác thêm mới nhân viên theo luồng sử dụng thông thường. Các trường dữ liệu trọng yếu như First Name và Last Name được hệ thống kiểm tra theo hướng bắt buộc, trong khi các trường khác như Middle Name được xử lý theo đúng tính chất không bắt buộc. Điều này cho thấy hệ thống có cơ chế kiểm soát dữ liệu đầu vào tương đối phù hợp với nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân viên.

Đối với các ràng buộc dữ liệu, hệ thống thể hiện khả năng xử lý tốt ở nhiều trường hợp như giới hạn độ dài của tên, mã nhân viên, username, password và logic xác nhận mật khẩu. Đặc biệt, phần Create Login Details là một điểm thể hiện rõ tính nghiệp vụ của chức năng Add Employee, vì hệ thống không chỉ cho phép thêm hồ sơ nhân viên mà còn tích hợp khả năng tạo tài khoản đăng nhập ngay tại thời điểm khởi tạo nhân viên. Đây là một luồng nghiệp vụ thực tế, phản ánh sự liên kết giữa quản lý hồ sơ nhân sự và quản lý người dùng trong cùng một hệ thống.

Ngoài ra, việc kiểm thử cho thấy OrangeHRM phù hợp với việc áp dụng kiểm thử chấp nhận và kiểm thử hộp đen, bởi hành vi của hệ thống có thể được quan sát trực tiếp thông qua dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra trên giao diện. Từ góc độ người dùng cuối, chức năng Add Employee đáp ứng khá tốt mục tiêu cơ bản là cho phép tạo hồ sơ nhân viên mới với các thông tin cần thiết và đưa ra phản hồi phù hợp khi dữ liệu nhập vào không hợp lệ.

Tuy nhiên, chất lượng ứng dụng mới chỉ được đánh giá trong phạm vi của một chức năng cụ thể và chủ yếu theo góc nhìn chức năng. Các loại kiểm thử ngoài phạm vi như kiểm thử hiệu năng, bảo mật, khả năng chịu tải, khả năng tương thích đa trình duyệt hay tính ổn định với dữ liệu lớn vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, có thể kết luận rằng chức năng Add Employee đạt mức đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng cơ bản trong phạm vi kiểm thử, nhưng để đánh giá chất lượng toàn diện của OrangeHRM, vẫn cần mở rộng phạm vi kiểm thử trong các nghiên cứu hoặc bài thực hành tiếp theo.

## Những gì em đã làm được / chưa làm được

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã hoàn thành được nhiều nội dung quan trọng. Trước hết, em đã lựa chọn đúng đối tượng kiểm thử là một chức năng có tính thực tiễn cao trong hệ thống OrangeHRM, đồng thời xác định được phạm vi kiểm thử rõ ràng. Nhờ đó, toàn bộ bài làm được triển khai có trọng tâm, bám sát mục tiêu của kiểm thử chấp nhận thay vì lan rộng sang quá nhiều chức năng khác nhau. Việc lựa chọn module PIM > Add Employee cũng phù hợp với đặc thù của kiểm thử hộp đen vì đây là một màn hình có nhiều trường nhập liệu, nhiều ràng buộc dữ liệu và có cả luồng nghiệp vụ kết hợp.

Em cũng đã xây dựng được phần phân tích yêu cầu, ma trận truy vết yêu cầu, kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử và danh sách test case tương đối đầy đủ. Các kỹ thuật EP, BVA và Decision Table đã được vận dụng đúng hướng để tạo ra bộ ca kiểm thử có chiều sâu hơn so với việc chỉ liệt kê ngẫu nhiên các trường hợp nhập liệu. Ngoài ra, việc bổ sung phần automation bằng Selenium/Spring Boot cũng là một điểm mạnh vì giúp thể hiện năng lực thực hành và mở rộng bài làm theo hướng gần với quy trình kiểm thử hiện đại.

Tuy vậy, bài làm vẫn còn một số điểm chưa thực hiện được trọn vẹn. Trước hết, phạm vi kiểm thử mới chỉ tập trung vào một chức năng duy nhất, nên chưa phản ánh được toàn bộ chất lượng của hệ thống OrangeHRM. Thứ hai, phần kiểm thử hộp trắng mới chỉ dừng ở mức phân tích logic và mô hình hóa chứ chưa có điều kiện tiếp cận sâu vào mã nguồn thực tế của OrangeHRM để đo lường độ bao phủ bằng công cụ chuyên dụng. Thứ ba, phần automation tuy đã có script cho nhiều luồng quan trọng nhưng vẫn có thể được tổ chức chặt chẽ hơn nữa theo hướng framework đầy đủ, có báo cáo tự động, chụp màn hình khi lỗi và tách dữ liệu kiểm thử khỏi mã nguồn. Cuối cùng, vì sử dụng môi trường demo công khai nên dữ liệu và trạng thái hệ thống có thể thay đổi theo thời điểm, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến độ ổn định của việc thực thi kiểm thử.

## Bài học kinh nghiệm rút ra

Qua quá trình thực hiện bài kiểm thử, em rút ra bài học đầu tiên là việc phân tích yêu cầu và xác định phạm vi kiểm thử đóng vai trò quyết định đối với chất lượng của toàn bộ bài làm. Nếu ngay từ đầu không xác định rõ đâu là chức năng trọng tâm, đâu là phần nằm ngoài phạm vi, thì rất dễ dẫn đến việc thiết kế test case dàn trải, thiếu trọng tâm hoặc bỏ sót các điều kiện quan trọng. Trong bài này, việc xác định rõ in-scope và out-scope đã giúp quá trình thiết kế và thực thi kiểm thử đi đúng hướng hơn.

Bài học thứ hai là việc lựa chọn và áp dụng đúng kỹ thuật kiểm thử giúp nâng cao đáng kể chất lượng bộ test case. Khi dùng Equivalence Partitioning, em nhận thấy có thể gom các lớp dữ liệu để giảm số lượng ca kiểm thử mà vẫn giữ được tính đại diện. Khi dùng Boundary Value Analysis, em thấy rõ rằng các lỗi tiềm ẩn thường tập trung ở ranh giới dữ liệu hơn là ở các giá trị trung bình. Còn với Decision Table, em có thể mô hình hóa tốt hơn các tình huống nhiều điều kiện phụ thuộc lẫn nhau, đặc biệt là ở phần Create Login Details. Điều này cho thấy việc hiểu bản chất của kỹ thuật kiểm thử quan trọng hơn việc chỉ học thuộc lý thuyết.

Bài học thứ ba là kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động nên được sử dụng theo hướng bổ trợ cho nhau. Kiểm thử thủ công giúp quan sát giao diện và xác định hành vi hệ thống một cách trực quan, trong khi kiểm thử tự động giúp chạy lặp lại các kịch bản quan trọng nhanh hơn và ổn định hơn, đặc biệt hữu ích trong kiểm thử hồi quy. Việc kết hợp hai hình thức này trong cùng một bài báo cáo giúp tăng tính thực tế và cho thấy kiểm thử phần mềm không chỉ là viết test case mà còn là tổ chức toàn bộ hoạt động đánh giá chất lượng một cách có phương pháp.

## Đề xuất cải tiến ứng dụng / quy trình kiểm thử

Từ kết quả kiểm thử, em đề xuất rằng về phía ứng dụng OrangeHRM, hệ thống nên tiếp tục duy trì và hoàn thiện cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào theo hướng rõ ràng và nhất quán hơn nữa. Các thông báo lỗi nên cụ thể, dễ hiểu và gắn trực tiếp với từng trường dữ liệu để hỗ trợ người dùng sửa lỗi nhanh hơn. Đối với các trường có khả năng phát sinh trùng lặp hoặc nhập sai như Employee ID và Username, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách kiểm tra sớm hơn trong quá trình nhập liệu thay vì chỉ chờ đến khi người dùng nhấn Save. Điều này sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm thao tác nhập lại. Việc xử lý logic xác thực ở phần Create Login Details cũng cần được duy trì chặt chẽ vì đây là luồng nghiệp vụ quan trọng gắn với tài khoản truy cập hệ thống.

Về phía quy trình kiểm thử, em đề xuất mở rộng phạm vi kiểm thử trong các giai đoạn tiếp theo theo các hướng như: kiểm thử thêm các chức năng liên quan trong module PIM; kiểm thử trên nhiều trình duyệt; kiểm thử với tập dữ liệu lớn hơn; kiểm thử hiệu năng, bảo mật và khả năng chịu tải. Những nội dung này hiện đang nằm ngoài phạm vi bài giữa kỳ, nhưng nếu được bổ sung sẽ giúp kết quả đánh giá hệ thống đầy đủ và sát thực tế hơn.

Đối với phần automation, nên tiếp tục phát triển bộ script theo hướng có cấu trúc hơn như áp dụng Page Object Model chặt chẽ, tách data test ra khỏi mã nguồn, bổ sung cơ chế chụp ảnh màn hình khi lỗi, sinh báo cáo tự động sau mỗi lần chạy và chuẩn hóa tên script theo test case ID trong báo cáo. Nếu có điều kiện, bộ kiểm thử tự động còn có thể được tích hợp vào quy trình CI/CD để hỗ trợ kiểm thử hồi quy tự động khi hệ thống có thay đổi. Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế hiện nay trong đảm bảo chất lượng phần mềm.

# Tài liệu tham khảo

[1]	P. N. Hùng, T. A. Hoàng, and Đ. V. Hưng, "Giáo trình kiểm thử phần mềm," 2023.

[2]	T. N. T. Hùng, "Kiểm thử phần mềm."

[3]	K. C. N. T. TIN, "Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm," Khoa Công nghệ thông tin, 2009.

[4]	T. Lê Khánh, "Phương pháp và công cụ kiểm thử tự động cho các ứng dụng Web."

[5]	S. Boot, "Spring Boot 3," 2024.